Referat frå møte i Stord Hestesportsenter AS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| StadHestesportsenteret | Dato25.10.15 | Klokka1900-2100 |

|  |
| --- |
| Tilstades:Atle, Tor, Børre, Terje, Ena og Eirill |

|  |
| --- |
| Sakliste |
| 1. | Opning av møtet.  | ok |
| 2. | Godkjenning av referat frå førre møte.  | ok |
| 3 | Val av referat kontrollør |  |
| 4 | Godkjenning av innkalling og sakliste.  | ok |
| 5 | Gjennomgang av økonomi og prioriteringar framover.Me har god økonomi og god oversikt.  | Det er mange prosjekt på gong. Det viktigaste vert å gjera ferdig gongen og trappa mellom kafèen og nede, golv , lys og veggar. Tak kjem seinare. Deretter prioriterar me å gjere ferdig tribunen. Her har me det meste av material- må kjøpe inn litt terassebord.Vatningsanlegget er bestilt for ei tid sidan, men det er enno ikkje kome. Det skal vera sendt, så me håpar det kjem i veke 45. Yrkesskulen gjer ferdig redskapshuset. Det er og sett av pengar til å gjere ferdig kjøkkenet. Elektroarbeidet skal gjerast ferdig oppe i kafèen og i gongen.  |
| 6 | Utviding av utebanen for å kunne stette krav for å arrangere landsstevner | Eirill søkjer rytterforbundet om midlar til ridebanebotn. Banen må utvidast frå 40X60 til 75X50. |
| 7 | Vifte på tørkerommet  | Denne skal vera i orden. Det har blitt skifta sikringar. Skal sjekkast.  |
| 8 | Kondensproblemet | Det vert montert vifter i stall 3 og 4. Då håpar me at kondensproblemet forsvinn. Dersom ikkje må det monterast takhattar. Dette må uansett monterast for å få bukt med kondensproblemet i mellomtaket på kafèen. Tor ringer Tore Vik.  |
| 9 | Hol i vegen utanfor stallen | Det er stadig behov for å fylle i grus i vegen utanfor stallen. Vurdere å få tak i resirkulert asfalt for å fylle i.  |
| 10 | Søknad om endring av redskapshuset er godkjent.  |  |