Referat frå møte i Stord Hestesportsenter AS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stad  Hestesportsenteret | Dato  25.10.15 | Klokka  1900-2100 |

|  |
| --- |
| Tilstades:  Atle, Tor, Børre, Terje, Ena og Eirill |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sakliste | | |
| 1. | Opning av møtet. | ok |
| 2. | Godkjenning av referat frå førre møte. | ok |
| 3 | Val av referat kontrollør |  |
| 4 | Godkjenning av innkalling og sakliste. | ok |
| 5 | Gjennomgang av økonomi og prioriteringar framover.  Me har god økonomi og god oversikt. | Det er mange prosjekt på gong.  Det viktigaste vert å gjera ferdig gongen og trappa mellom kafèen og nede, golv , lys og veggar. Tak kjem seinare.  Deretter prioriterar me å gjere ferdig tribunen. Her har me det meste av material- må kjøpe inn litt terassebord.  Vatningsanlegget er bestilt for ei tid sidan, men det er enno ikkje kome. Det skal vera sendt, så me håpar det kjem i veke 45.  Yrkesskulen gjer ferdig redskapshuset.  Det er og sett av pengar til å gjere ferdig kjøkkenet.  Elektroarbeidet skal gjerast ferdig oppe i kafèen og i gongen. |
| 6 | Utviding av utebanen for å kunne stette krav for å arrangere landsstevner | Eirill søkjer rytterforbundet om midlar til ridebanebotn. Banen må utvidast frå 40X60 til 75X50. |
| 7 | Vifte på tørkerommet | Denne skal vera i orden. Det har blitt skifta sikringar. Skal sjekkast. |
| 8 | Kondensproblemet | Det vert montert vifter i stall 3 og 4. Då håpar me at kondensproblemet forsvinn. Dersom ikkje må det monterast takhattar.  Dette må uansett monterast for å få bukt med kondensproblemet i mellomtaket på kafèen. Tor ringer Tore Vik. |
| 9 | Hol i vegen utanfor stallen | Det er stadig behov for å fylle i grus i vegen utanfor stallen. Vurdere å få tak i resirkulert asfalt for å fylle i. |
| 10 | Søknad om endring av redskapshuset er godkjent. |  |